Российская Федерация

Администрация

городского поселения поселок Старая Торопа

Западнодвинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2016 г.                               пгт Старая Торопа                                        № 12-1

Об утверждении графика разработки и  утверждения

схем водоснабжения и водоотведения городского

поселения поселок Старая Торопа

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», администрация  городского поселения поселок Старая Торопа   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Егорьевского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения городского поселения поселок Старая Торопа  (приложение 2).

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению в   сети «Интернет на сайте администрации Западнодвинского района в разделе «Открытые данные поселений».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского

поселения поселок Старая Торопа                                       О.Л. Грибалёва

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения поселок Старая

Торопа от 28.01.2016г №12-1

ГРАФИК

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

городского поселения поселок Старая Торопа

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении городского поселения поселок Старая Торопа | 18.01.2016 28.01.2016 |  |
| 2. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 28.01.2016 |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 29.01.2016 30.01.2016 |  |
| 4. | Рассылка запросов и необходимой информации | 01.02.2016 05.02.2016 |  |
| 5. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 12.02.2016 12.03.2016 |  |
| 6. | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 14.03.2016 |  |
| 7. | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 15.03.2016 |  |
| 8. | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 16.03.2016 16.04.2016 |  |
| 9. | Принятие главой администрации постановления об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 18.04.2016 |  |
| 10. | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 19.04.2016 |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения поселок Старая

Торопа	 от 28.01.2016 г. №12-1

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения

городского поселения поселок Старая Торопа

| Грибалёва Ольга Леонидовна | И.о. главы администрации, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Кудряшова Татьяна Романовна | Главный специалист администрации, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Лукина Елена Михайловна | Главный бухгалтер администрации городского поселения поселок Старая Торопа |
| Шилов Александр Алексеевич | депутат Совета депутатов городского поселения поселок Старая Торопа |
| Шевяков Сергей Александрович | депутат Совета депутатов городского поселения поселок Старая Торопа |

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения

городского поселения поселок Старая Торопа

29 января 2016 года

Администрация  городского поселения поселок Старая Торопа  Западнодвинского  района Тверской области уведомляет о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения городского поселения поселок Старая Торопа   на 2016 – 2031 годы (решение о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения  городского поселения поселок Старая Торопа принято постановлением администрации городского поселения поселок Старая Торопа   от 29.01.2016 № 12-2 ) в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию».

Иные лица, приступившие к разработке проекта схем водоснабжения и водоотведения  городского поселения поселок Старая Торопа, обязаны направить уведомление об этом в администрацию городского поселения поселок Старая Торопа	: 172630, Тверская область, Западнодвинский район, пгт Старая Торопа, ул.  Кирова,  д.16, администрация  городского поселения поселок Старая Торопа, телефон (факс): (48265) 3-11-43.

Ответственное лицо –  Грибалёва Ольга Леонидовна, и.о. главы  администрации  городского поселения поселок Старая Торопа.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК СТАРАЯ ТОРОПА

ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

29 января 2016 года

Администрация городского поселения поселок Старая Торопа	 уведомляет о разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения  городского поселения поселок Старая Торопа	 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию».

Иные лица, приступившие к разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения, обязаны направить уведомление об этом в администрацию  городского поселения поселок Старая Торопа.

Информацию по порядку разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения можно получить по телефону: (4826531143), а также по адресу: 172630, Тверская область, Западнодвинский район, пгт Старая Торопа, ул.Кирова, д.16, администрация  городского поселения поселок Старая Торопа.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения будет размещен на официальном сайте Западнодвинского района.