Российская Федерация

Администрация

городского поселения поселок Старая Торопа

Звападнодвинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017г.                               пгт Старая Торопа                                 № 17-1

Об утверждении плана мероприятий по приведению качества

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на территории городского поселения поселок Старая Торопа

Западнодвинского района Тверской области на 2017-2018 годы

В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городское поселение поселок Старая Торопа»,  в целях улучшения  уровня жизни населения путем повышения качества  питьевой  воды на территории городского поселения поселок Старая Торопа, администрация городского поселения поселок Старая Торопа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план   мероприятий   по  приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на  территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области на 2017-2018 годы. (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на   сайте  администрации Западнодвинского района в сети «Интернет» в разделе «Открытые данные поселений. Городское поселение поселок Старая Торопа».

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского

поселения поселок Старая Торопа  	О.Л. Грибалёва

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения поселок Старая Торопа

от  09.03.2017 г. № 17-1

П Л А Н

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на  территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Годы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена водоподъемного оборудования на артскважине | ул. 8 Марта | Май-сентябрь 2017 года | Администрация ГП поселок Старая Торопа |
| 2. | Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети | Ул. Больничная | Май-сентябрь 2017 года | Администрация ГП поселок Старая Торопа |
| 3. | Восстановление ограждения вокруг павильона артскважины | Ул. Больничная | Май-сентябрь 2017 года | Администрация ГП поселок Старая Торопа |
| 4. | Восстановление ограждения вокруг павильона артскважины | Ул. Комсомольская | Май-сентябрь 2017 года | Администрация ГП поселок Старая Торопа |
| 5. | Замена счетчика холодной воды на артскважине | Ул. Больничная | Май-сентябрь 2017 года | Администрация ГП поселок Старая Торопа |
| 6. | Ремонт системы водоснабжения | По мере необходимости | Май-сентябрь 2017 года | Администрация ГП поселок Старая Торопа |