Приложение

к постановлению

администрации городского

поселения поселок Старая Торопа

Западнодвинского района Тверской области

от  21.12.2017  г. № 218

(в редакции постановления от 22.05.2018г №86)

Муниципальная программа

муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области  «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

пгт Старая Торопа

2017 год

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области «Формирование современной городской среды»

на 2018- 2022 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - также муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области (далее – также поселение) |
| Участники муниципальной программы | Организации и жители поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды территории муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области (далее – подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области (далее – подпрограмма 2). |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы на 2018-2022 годы – 3823,39 тыс.руб., в том числе по годам : 2018 год – 3293,39 тыс. руб.; 2019 год – 155,0 тыс. руб.; 2020 год – 125,0 тыс. руб.; 2021 год – 175,0 тыс. руб.; 2022 год – 75,0 тыс. руб. из них: -2212,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; -680,79 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; -930,6 тыс. руб. за счет средств городского поселения. Подпрограмма 1 -300,0 тыс.руб., в том числе по годам : 2018г. - 0 тыс. руб.; 2019г. – 75,0 тыс.руб.; . 2020г - 75,0 тыс.руб.; 2021 г. – 75,0 тыс.руб. 2022 г. – 75,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 - 3523,39 тыс.руб., в том числе по годам : 2018г. - 3293,39 тыс. руб.; 2019г. – 80,0 тыс.руб.; . 2020г - 50,0 тыс.руб., 2021 г. – 100,0 тыс. руб.. 2022 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы)* | 1.Обеспечение доли количества благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на уровне 100_%. 2. Обеспечение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий на уровне _100 %. 3. Обеспечение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий на уровне _100%. |

*) Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) будут определены после завершения формирования перечней придомовых территорий и мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018-2022 гг

Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы

| Наименование подпрограммы 1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы)* | 1.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 2.Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий; 3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 4. Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий; 5.Обеспечение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах) на уровне 100%. 6. Обеспечение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 960 чел/часов |
| Источники финансирования подпрограммы 1 | Общий объем финансирования, направляемых на выполнение подпрограммы составляет 300,0 тыс. рублей, из них: 0,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 0,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 300,0 тыс. рублей за счет средств городского поселения. |
| Объем финансирования задач подпрограммы 1 | Общий объем средств составляет 300,0 тыс. рублей, из них: Задача 1 –300,0 тыс. рублей Задача 2 – 0,0 тыс. рублей |

*) Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) будут определены после завершения формирования перечней придомовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018-2022гг

Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы

| Наименование подпрограммы 2 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения. 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) | 1. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; 2. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования; 3. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; 4. Обеспечение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселении – 2,43 кв.м. |
| Источники финансирования подпрограммы 2 | Общий объем финансирования, направляемых на выполнение подпрограммы составляет 3523,39 тыс. рублей, из них: 2212,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 680,79 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 630,6 тыс. рублей за счет средств городского поселения. |
| Объемы финансирования задач подпрограммы 2 | Общий объем средств составляет 3523,39 тыс. рублей, из них: Задача 1 – 3523,39 тыс. рублей Задача 2 – 0,0 тыс. рублей |

*) Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) будут определены после завершения формирования реестра мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018-2022 гг

РАЗДЕЛ I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подраздел I

- Общая характеристика сферы реализации

- муниципальной программы и прогноз ее развития

Муниципальное образование Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области входит в состав территории муниципального образования Западнодвинский район Тверской области.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и органами власти. Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Житель воспринимает всю территорию поселения как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», направлена на благоустройство дворовых территорий и обустройство мест массового отдыха населения.

Проблемы, связанные с состоянием городской среды на  придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также на территориях общего пользования, подлежащие дальнейшему решению:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях;

- недостаточная обеспеченность городской среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

Таким образом, формирование городской среды, отвечающей современным потребностям жителей поселка, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления. При этом среди приоритетных объектов следует обозначить:

- придомовые территории многоквартирных жилых домов (МКД);

- места общего пользования и массового посещения.

Благоустройство придомовых территорий МКД создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.01.2017 общее количество многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области составляет 10.

Основная часть домов построена от 33 до 43 лет назад. Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на некоторых придомовых территорий имеет высокий физический износ.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодня остаются весьма актуальны и не решены в полном объеме.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселка, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

В целях повышения эстетической  привлекательности городских территории, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон, и пр.

На территории поселка имеется 6 общественных территорий общего пользования, из них две требуют первоочередного проведения. Это  центральная городская площадь  по ул. Кирова и  мемориальный комплекс (памятное место, где находился лагерь советских военнопленных) в центре поселка по ул. Кирова.

.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- обустройство центральной городской площади (включая озеленение парковой зоны, устройство освещение, асфальтирование пешеходных дорожек);

-  благоустройство и ремонт воинского захоронения в центре поселка ( включая озеленение устройство, асфальтирование пешеходных дорожек и т.д.).

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности городского поселения.

Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации муниципальной программы следующие:

1. Обеспечение комплексного подхода к решению масштабных, сложных и многообразных проблем муниципальной программы на основе выработки единой методологической основы (используемых понятий, требований, критериев, нормативов и т.д.).

2. Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной программы. В рамках муниципальной программы определяются показатели-индикаторы результативности муниципальной программы, которые позволяют оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и своевременно вносить соответствующие корректировки.

3. Возможность участия в федеральных и региональных программах, что позволяет дополнительно привлечь к решению поставленных задач средства регионального и федерального бюджетов.

На основании изложенного, а также учитывая положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10), разработана муниципальная программа муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы.

Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области  (далее Администрация) выступает в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется при непосредственном участии жителей и организаций города в ее формировании и исполнении.

Подраздел II

Приоритеты муниципальной политики
в сфере благоустройства и цель муниципальной программы

При определении приоритетов политики Администрацией в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016 года;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10);

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

- а также направления муниципальной политики в сфере благоустройства в рамках реализации в 2018-2022 гг. на территории поселения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На основании изложенного Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области  в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 2018-2022 гг. определяет:

- системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству;

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территории городского поселения,

- оценку физического состояния всех дворовых территорий МКД, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков в городе,

- вовлечение граждан и общественных организаций (представителей общества инвалидов)  в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбор дворовых территорий,

- обеспечение  доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды маломобильных граждан в зоне общественных пространств,

- реализацию мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий городского поселения в надлежащем комфортном состоянии.

Основной целью реализации данной муниципальной программы является повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан.

Показателем, характеризующим достижение цели является:

- системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий	 общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Для реализации указанной цели вводятся следующие основные понятия.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий содержит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, софинансируемых за счет средств, полученных поселением в 2018- 2022 годах в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, софинансируемых за счет средств, полученных поселением в 2018-2022 гг. в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета, а также при финансовом участии жителей (в сумме 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ). (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Под общественной территорией (территорией общего пользования) понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, сквер, пешеходная зона, парк, иная территория).

Таблица

Общая характеристика

минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов - Обеспечение освещения дворовых территорий - Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора) | - Оборудование детских и (или) спортивных площадок - Оборудование автомобильных парковок - Выполнение работ по озеленению территорий |
| Минимальный перечень работ установлен подпунктом «а» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 гг» | Дополнительный перечень работ установлен подпунктом «б» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 гг»» |
| Форма участия заинтересованных лиц: – трудовое участие (субботник) | Форма участия заинтересованных лиц: – трудовое участие (субботник); – финансовое участие (в сумме 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ). |

Ориентировочная (примерная) стоимость работ, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, в разрезе видов работ приведена в следующей таблице.

Таблица

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,

входящих в состав минимального и дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Виды работ | Единица изменения | Расценка (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие) |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 5 см, установка бортовых камней) | 1 кв. м покрытия | 520,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1471,00 |
| 1.1.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв.м покрытия | 1152,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1471,00 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| 1.2.1. | Установка опоры уличного освещения | 1 шт. | 19 722,30 |
|  | -комплект материалов | 1 комплект | 16 758,14 |
|  | - перечень работ (4 вида работ) | 1 набор | 2 964,16 |
| 1.3. | Установка урн и скамеек |  |  |
| 1.3.1. | Установка скамеек | 1 шт. | 8744,81 |
| 1.3.2. | Установка урн | 1 шт. | 5623,27 |
| II. | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок |  |  |
| 2.1.1. | Спортивная площадка размером 20 х 40 м под ключ | 1 площадка | 1 000 000,00 |
| 2.1.2. | Детская площадка размером 10 х 15 м под ключ | 1 площадка (в зависимости от оборудования и размеров) | от 500 000,00 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 5 см, установка бортовых камней) | Машиноместо (5,0х2,5 м) | 6500,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1471,00 |
| 2.2.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | Машиноместо (5,0х2,5 м) | 14400,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1471,00 |
| 2.3. | Озеленение дворовых территорий |  |  |
| 2.3.1. | Устройство газона | 1 кв.м. | 320,29 |
| 2.3.2. | Посадка кустарников и живой изгороди двухрядной (5 шт./м.п.) | 1 пог.м. | 1724,33 |
| 2.3.3. | Посадка кустарников и живой изгороди однорядной (3 шт./м.п.) | 1 пог.м. | 2999,48 |
| 2.3.4. | Посадка деревьев | 1 шт. | 13 368,04 |

Минимальный перечень работ по благоустройству является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, и реализуемых только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Подраздел III

Прогноз ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы

Данный раздел, содержащий прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, будет подготовлен после завершения общественного обсуждения настоящей муниципальной программы.

Подраздел IV

Объем средств и источники финансирования

муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства федерального бюджета, регионального бюджета, а также средства бюджета поселения. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 гг. составит 3823,39 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2212,0  тыс. руб.

- областной бюджет –       680,79 тыс. руб.

- бюджет поселения –       930,6 тыс. руб.

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы в 2018-2022 гг, в разрезе подпрограмм, задач и источников финансирования приведена в таблице.

- Таблица

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

тыс. руб.

| Наименование показателя | Объем финансирования, всего | В том числе по источникам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»» |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения | 300 | 300 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»» |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения. | 3523,39 | 630,6 | 680,79 | 2212,0 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения |  |  |  |  |

Дополнительная информация о финансировании муниципальной программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подраздел V

Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения» подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу;

- благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу;

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций  дизайн – проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут сформирован реестр (адресный перечень) придомовых территорий для включения в муниципальную программу, а так же дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

Для решения задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения» подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» планируется выполнить следующие мероприятия:

-организация принятия поселением правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий;

- организация проведения субботников на придомовых территориях.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут проводиться субботники по благоустройству дворовых территорий, а также аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц в рамках реализации муниципальной программы..

Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселений» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области планируется выполнить следующие мероприятия:

- организация приема предложений граждан и организаций  о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу

- благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, организаций  дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут сформирован реестр территорий общего пользования для включения в муниципальную программу, а так же дизайн – проект благоустройства территорий общего пользования.

Для решения задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области планируется выполнить следующие мероприятия:

-организация принятия поселением правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству территорий общего пользования;

- организация проведения субботников на территориях общего пользования.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будут проводиться субботники по благоустройству территорий общего пользования.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, приведенном в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, улучшение условий проживания и жизнедеятельности жителей, беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, создание условий для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятия спортом для всех жителей города, повышение привлекательности поселения.

РАЗДЕЛ II.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее разделение работы при реализации муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности и взаимодействия при реализации муниципальной программы;

в) учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

Подраздел II

- Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области.

Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих включению в муниципальную программу (далее – Перечень), осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг. (постановление администрации городского поселения  поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» от 20.09.2017 года № 140).

Предложение, оформленное в виде протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, должно содержать следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы;

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству – ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству – оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

г) форму трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории – субботник;

д) форму участия (финансового и (или) трудового) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 1% от объема финансирования, предусмотренного в бюджете муниципального образования на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

е) представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

ж) решение о принятии оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, на последующее обслуживание (содержание) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в Перечень, регулируется «Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2022 годы (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе).

Механизм отбора общественных территорий в целях формирования реестра общественных зон и их последующего включения в муниципальную программу определяется утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области от 20.09.2017 года №140 ).

Условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г)учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом мероприятий по реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме; обеспечивает его соглашение с исполнителями муниципальной программы и утверждение главой администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области.

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между ответственности исполнителями администратора муниципальной программы.

Ответственные исполнители администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и выполнение муниципальной программы в соответствии с правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел  III

Мониторинг программы

Реализация программы рассчитана на 2018-2022 годы.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области.

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, районная и региональная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета поселения;

г) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями администратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы с использованием информации от исполнителя муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

в) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы проводит экспертизу реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год для подготовки экспертных  заключений.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы готовит отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и экспертное заключение. Отчет, экспертное заключение, подписанные главой администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, представляются в Совет депутатов городского поселения поселок Старая Торопа.

Подраздел  IV

Взаимодействие администратора

муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями,

со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе

с социально ориентированными некоммерческими организациями

при реализации муниципальной программы

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) обеспечения привлечения организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий программы;

б) обеспечения публичности (открытости), достоверности информации о реализации мероприятий муниципальной программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в муниципальной программе, о проводимых конкурсах в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Раздел III

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

На реализацию программы могут повлиять риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, а именно:

а) финансовые риски: непредставление федеральной субсидии, дефицит регионального и местного бюджетов, невыполнение своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы,

б) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

в) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

г) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства,

д) социальные риски: низкая социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет поселения и муниципальную программу,

д) проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ в интересах стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации Проекта.

Приложение 1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.

| Наименование подпрограммы | Исполнитель | Источник финанси-рования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования (тыс. рублей) | Общий объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |
|  | Объем финансирования, всего, в том числе: | ФБ | 311 | 0503 | х | 244 | 2212,0 | 3823,39 |
|  |  | ОБ | 311 | 0503 | х | 244 | 680,79 |  |
|  |  | БП | 311 | 0503 | х | 244 | 930,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | ФБ |  |  |  |  |  | 300,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП | 311 | 0503 | 231014003Б | 244 | 300,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области »» | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»» | ФБ | 311 | 0503 | 23201L5550 | 244 | 2212,0 | 3523.39 |
|  |  | ОБ | 311 | 0503 | 23201L5550 | 244 | 680,79 |  |
|  |  | БП | 311 | 0503 | 232014003Б | 244 | 389.3 |  |
|  |  | БП | 311 | 0503 | 23201L5550 | 244 | 241.3 |  |

Условные обозначения:

ФБ – федеральный бюджет         ОБ – областной бюджет   БП –бюджет поселения

Приложение 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, общественная комиссия, жители поселения | 2018-2022 | Перечень заявок по благоустройству домовых территорий для включения в муниципальную программу |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу | Общественная комиссия | 2018-2022 | Перечень дворовых территорий для включения в муниципальную программу (протоколы заседаний с решениями комиссий) |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, жители поселения | 2018-2022 | Благоустроенные домовые территории |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, жители поселения | 2018-2022 | Дизайн – проекты благоустройства придомовых территорий |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация принятия поселением правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, жители поселения | 2018-2022 | Проект решения совета депутатов городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области о принятии правил благоустройства |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Организация проведения субботников на придомовых территориях | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»», жители поселения | 2018-2022 | Чистые придомовые территории |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, общественная комиссия, жители поселения | 2018-2022 | Перечень заявок по благоустройству общественных территорий для включения в муниципальную программу |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу | Общественная комиссия | 2018-2022 | Реестр территорий общего пользования для включения в муниципальную программу (протоколы заседаний с решениями комиссий) |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, жители поселения | 2018-2022 | Благоустроенные территории общего пользования |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, жители поселения | 2018-2022 | Дизайн – проект благоустройства территории общего пользования |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация принятия поселением правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству территорий общего пользования | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, жители поселения | 2018-2022 | Проект решения совета депутатов городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области о принятии правил благоустройства |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Организация проведения субботников на территориях общего пользования | Администрация городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, жители поселения | 2018-2022 | Чистые территории общего пользования |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022гг* |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 10 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв. м. | 12957,8 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 100 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | Проценты | 100 |
| 5 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей , проживающих в многоквартирных жилых домах) жилых домахжилых ) | Проценты | 100 |
| 6 | Количество дизайн – проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу | Ед. | 10 |
| 7 | Доля участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от жителей , проживающих в многоквартирных жилых домах | Проценты | 100 |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 960 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района тверской области |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 6 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв. м. | 4727,0 |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий | Проценты | 100 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты | 100 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения | Кв. м. | 2,43 |
| 6 | Количество дизайн – проектов благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования | Ед. | 6 |
| 7 | Доля участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования от общего количества жителей поселения | Проценты | 50 |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 1200 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения | Проценты |  |

*)  Плановые значения показателей муниципальной программы будут определены после завершения формирования перечней придомовых территорий и мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в 2018-2022 гг.

Приложение 4

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения в рамках муниципальной программы муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный подпунктом «б» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год» – перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем предоставляются в администрацию городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области (далее – администрация поселения).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных документов о перечислении средств и (или) внесении средств на счет администрации поселения, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию поселения не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета поселения – администрации поселения, открытый в установленном порядке в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта администрация поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселения с момента их зачисления на лицевой счет администрации поселения.

3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации поселения, как получателя средств бюджета поселения, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

3.6. Администрация поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 5

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее муниципальная программа).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией поселения, с привлечением товариществ собственников жилья, управляющих организаций, иных лиц, выбранных заинтересованными лицами на основании предложений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Дизайн-проект должен учитывать, что условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3.согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 6

к муниципальной программе

Перечень дворовых и общественных территорий городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, планируемых благоустроить в 2018-2022 г.г.

| № п/п | Наименование территории | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Общественные территории |  |  |
| 1 | центральная площадь по ул. Кирова (включая озеленение парковой зоны, устройство освещение, асфальтирование пешеходных дорожек, благоустройство и ремонт воинских захоронений в центре поселка) | 1029,6 |
| 2 | благоустройство и ремонт воинского захоронения в центре поселка по ул. Кирова( включая озеленение устройство, асфальтирование пешеходных дорожек и т.д.). | 560,0 |
| 3 | зона отдыха по ул. Комсомольская включая озеленение парковой зоны, устройство освещение, асфальтирование пешеходных дорожек) | 870,0 |
| 4 | Территория по ул. Кирова напротив здания администрации ( асфальтовой покрытие, устройство освещения, обустройство парковочной площадки) | 960,0 |
| 5 | Территория по ул. Молодёжная–здание спортзала (устройство парковочной площадки, устройство освещения, создание условий для посещения спортзала маломобильных групп граждан и инвалидов и др. благоустройство) | 658,6 |
| 6 | Территория по ул. Молодежная напротив здания ДК (асфальтирование подъезда к ДК, ограждение, освещение и др. благоустройство) | 648,8 |
| Дворовые территории |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Лесная, д. 12 (асфальтирование, освещение, урны, лавочки) | 1080 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по ул. Лесная, д. 13 (асфальтирование, освещение, урны, лавочки) | 600 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории по ул. Больничная, д. 6а ( освещение, урны, устройство автопарковки) | 799 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории по ул. Больничная, д. 12 ( освещение, устройство автопарковки) | 1856,6 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории по ул. Больничная, д. 23а ( освещение, устройство автопарковки) | 1000 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории по ул. Лесная, д. 3-4 ( освещение, урны, устройство автопарковки) | 2325 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, д. 13 ( освещение, урны, устройство автопарковки) | 2497,2 |
| 8 | Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, д. 4 ( освещение, урны) | 1000 |
| 9 | Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, д. 6а ( освещение, урны) | 800 |
| 10 | Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, д. 5 ( освещение, урны) | 1000 |