Утвержден

к постановлению администрации

 городского поселения поселок Старая

Торопа от 27.03.2019 г. № 100

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по санитарной очистке и благоустройству на территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской области на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители и организации, привлекаемые к исполнению** | **Сроки исполнения** |
| 1. | Направление писем руководителям предприятий, организаций и учреждений о проведении санитарной уборке подведомственных территорий | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | До 03.04.2019 |
| 2. | Проведение собраний со старшими по многоквартирным домам  | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | До 06.04.2019г. |
| 3. | Провести работы по приведению территорий воинского захоронения и памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в надлежащее санитарное состояние и провести благоустройство прилегающих к ним территорий | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. |  До 26. 04.2019г. |
| 4. | Провести 1 этап уборки территории | глава администрации городского поселения, руководители организаций и предприятий всех форм собственности | До 26.04.2019 г.  |
| 5. | Проведение проверки по 1 этапу двухмесячника санитарной уборки территории | глава администрации городского поселения – О.Л.Грибалёва | До 28.04.2019 г. |
| 6. | Провести 2 этап уборки территории | глава администрации городского поселения, руководители организаций и предприятий всех форм собственности | До 25.05.2019 г. |
| 7. | Проведение проверки по 2 этапу двухмесячника санитарной уборки территории | глава администрации городского поселения – О.Л.Грибалёва | До 28.05.2019 г. |
| 8. | Принять меры для ликвидации несанкционированных свалок  | глава администрации городского поселения, руководители организаций и предприятий всех форм собственности | Апрель- май  |
| 9. | Проводить разъяснительную работу с жителями поселения по выполнению правил благоустройства и содержания территории поселения, наведения санитарного порядка на придомовых территориях | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | Апрель-май  |
| 10. | Потребовать от руководителей предприятий и организаций всех форм собственности приведения закреплённых и прилегающих территорий в надлежащее санитарное состояние, обеспечения своевременного вывоза отходов производства и потребления в места складирования.  |  глава администрации городского поселения, руководители организаций и предприятий всех форм собственности | Апрель-май  |
| 11. | Проводить совместные рейды, с руководителями отдельного поста пожарно-спасательной части № 30, по обеспечению надлежащего общественного порядка на территориях частного жилого сектора и усилению контроля   за соблюдением правил противопожарной безопасности |  глава администрации городского поселения – Грибалева О.Л. и начальник отдельного поста пожарно-спасательной части № 30 – Николаев С.В. (по согласованию) | Апрель- май  |
| 12. | Предоставление информации об итогах двухмесячника в администрацию Западнодвинского района |  глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | 1 этап – до 29.04.2019г.,2 этап – до 29.05.2019 г. |