Российская Федерация

Администрация

городского поселения поселок Старая Торопа

Западнодвинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019 г.                              пгт.  Старая Торопа                                  № 100

Об  утверждении плана мероприятий   по  санитарной очистке

и благоустройству территории городского поселения  поселок

Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области

на 2019 год

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержания чистоты и порядка на территории  городского поселения поселок Старая Торопа  Западнодвинского    района Тверской области, администрация городского поселения поселок Старая Торопа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке  и благоустройству на территории   городского поселения поселок Старая Торопа  Западнодвинского муниципального района Тверской области на 2019 год.  (Прилагается).

2. Организовать приведение закреплённых и прилегающих территорий к предприятиям и организациям различных форм собственности в надлежащее санитарное состояние, обеспечить своевременный вывоз отходов производства и потребления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  принятия,  подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации Западнодвинского района Тверской	 области в сети «Интернет» в разделе «Поселения. Городское поселение поселок Старая Торопа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации   городского

поселения поселок Старая Торопа                                            О.Л.Грибалёва

Утвержден

к постановлению администрации

городского поселения поселок Старая

Торопа от   27.03.2019 г. № 100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарной очистке и благоустройству на территории  городского поселения поселок Старая Торопа  Западнодвинского муниципального района Тверской области на 2019  год

| № п/п | Мероприятия | Исполнители и организации, привлекаемые к исполнению | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление писем руководителям предприятий, организаций и учреждений о проведении санитарной уборке подведомственных территорий | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | До 03.04.2019 |
| 2. | Проведение собраний со старшими по многоквартирным домам | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | До 06.04.2019г. |
| 3. | Провести работы по приведению территорий воинского захоронения и памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в надлежащее санитарное состояние и провести благоустройство прилегающих к ним территорий | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | До 26. 04.2019г. |
| 4. | Провести 1 этап уборки территории | глава администрации городского поселения, руководители организаций и предприятий всех форм собственности | До 26.04.2019 г. |
| 5. | Проведение проверки по 1 этапу двухмесячника санитарной уборки территории | глава администрации городского поселения – О.Л.Грибалёва | До 28.04.2019 г. |
| 6. | Провести 2 этап уборки территории | глава администрации городского поселения, руководители организаций и предприятий всех форм собственности | До 25.05.2019 г. |
| 7. | Проведение проверки по 2 этапу двухмесячника санитарной уборки территории | глава администрации городского поселения – О.Л.Грибалёва | До 28.05.2019 г. |
| 8. | Принять меры для ликвидации несанкционированных свалок | глава администрации городского поселения, руководители организаций и предприятий всех форм собственности | Апрель- май |
| 9. | Проводить разъяснительную работу с жителями поселения по выполнению правил благоустройства и содержания территории поселения, наведения санитарного порядка на придомовых территориях | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | Апрель-май |
| 10. | Потребовать от руководителей предприятий и организаций всех форм собственности приведения закреплённых и прилегающих территорий в надлежащее санитарное состояние, обеспечения своевременного вывоза отходов производства и потребления в места складирования. | глава администрации городского поселения, руководители организаций и предприятий всех форм собственности | Апрель-май |
| 11. | Проводить совместные рейды, с руководителями отдельного поста пожарно-спасательной части № 30, по обеспечению надлежащего общественного порядка на территориях частного жилого сектора и усилению контроля за соблюдением правил противопожарной безопасности | глава администрации городского поселения – Грибалева О.Л. и начальник отдельного поста пожарно-спасательной части № 30 – Николаев С.В. (по согласованию) | Апрель- май |
| 12. | Предоставление информации об итогах двухмесячника в администрацию Западнодвинского района | глава администрации городского поселения – Грибалёва О.Л. | 1 этап – до 29.04.2019г., 2 этап – до 29.05.2019 г. |