Приложение 1

 к постановлению администрации

городского поселения поселок Старая

Торопа № 106 от 29.03.2019 г.

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»**

**за 2018 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» была утверждена постановлением администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области от 13.11.2015 г. № 173.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

 - Цель 1 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории поселения»

Задачи программы:

 - «Содержание в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта жилых помещений и общего имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения»;

- «Выявление аварийного жилищного фонда на территории поселения»;

- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения";

- "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения";

-"Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения";

- "Повышение благоустройства территории поселения";

- "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения".

 В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» средства бюджета городского поселения были направлены на следующие мероприятия:

1. Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»;
2. Субсидия на возмещение затрат организации, осуществляющей водоснабжение населения;
3. Расходы на приобретение оборудования, механизмов для обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения;
4. Оплата уличного освещения территории городского поселения;
5. Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения;
6. Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения;
7. Проведение мероприятий по содержанию мест гражданских захоронений;
8. Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений;
9. Межевание участков, кадастровые работы по землеустройству и землепользованию на территории поселения

**Результаты реализации основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

 На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 935,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 926,6 тыс. рублей или 99,0 %.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация городского поселения поселок Старая Торопа.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан поселения в существующем жилищном фонде"(далее –подпрограмма 1);

 Подпрограмма 2 – Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения " (далее – подпрограмма 2);

 Подпрограмма 3 - Подпрограмма 3 "Организация благоустройства территории поселения поселок Старая Торопа " (далее – подпрограмма 3)

 На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 23,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23,9 тыс. рублей или 100 %.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Предусмотрено** | **Исполнено** | **% выполнения** |
| Финансовое обеспечение по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 23,9 | 23,9 | 100 |

 На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 359,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 359,6 тыс. рублей или 100 %.

 В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено восемь основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на возмещение затрат организации, осуществляющей водоснабжение населения | 250 | 250 | 100 |
| Расходы на приобретение оборудования, механизмов для обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения. | 109,6 | 109,6 | 100 |

 На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 552,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 543,1 тыс. рублей или 95,6 %.

 В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено шесть основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение в границах поселения | 170,5 | 161,5 | 93,8 |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения. | 112 | 111,9 | 94,9 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения | 214,5 | 214,4 | 100 |
| Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений | 13,3 | 13,3 | 100 |
| Межевание участков, кадастровые работы по землеустройству и землепользованию на территории поселения. | 15 | 15 | 100 |
| Проведение мероприятий по содержанию мест гражданских захоронений | 27 | 27 | 100 |

 Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

 Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории детских площадок.

 На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания Придворовых территорий в порядке.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

 А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 935,8 тыс. руб., израсходовано 926,6 тыс. руб. (99,0 %);

 На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 23,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23,9 тыс. рублей или 100 %.

 На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 359,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 359,6 тыс. рублей или 100,0 %.

 На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 552,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 543,1 тыс. рублей или 95,9 %.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение девяти показателей (индикаторов).

Показатель 1. Доля освещенных улиц, проездов, дорог поселения равна 70 %;

Показатель 2. Количество установленных новых и содержание существующих фонарей уличного освещения равно 66 шт.;

Показатель 3. Удовлетворенность граждан благоустройством территории поселения равна 50 %;

Показатель 4. Доля выполненных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышения уровня экологической культуры, равна 10 %;

Показатель 5. Количество приобретенных оборудования, механизмов для обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения."- 2 шт;

Показатель 6. Доля субсидии на возмещение затрат организации, осуществляющей водоснабжение населения в общем объеме доходов организации равна 100%;

Показатель 7. Удовлетворенность граждан содержанием гражданских кладбищ (да);

Показатель 8. Количество воинских захоронений в надлежащем состоянии– 2 шт.;

Показатель 9. Количество отмежеванных участков- 1 шт.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»:

 1.Постановлением от 30.01.2018 г № 10 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2020 годы;

2.Постановлением от 22.02.2018 г № 21 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2020 годы (в редакции № 10 от 30.01.2018г.);

3.Постановлением от 30.03.2018 г № 55 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2020 годы (в редакции № 21 от 22.02.2018г.);

4.Постановлением от 10.07.2018 г № 131 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2020 годы ( в редакции № 55 от 30.03.2018г.) ;

5.Постановлением от 02.11.2018 г № 178 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2020 годы (в редакции № 131 от 10.07.2018г.) ;

 6.Постановлением от 29.12.2018 г № 214 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области № 173 от 13.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» на 2016-2018 годы (в редакции № 178 от 02.11.2018г.).

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.