Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения поселок Старая

Торопа от 17.02.2020 г. № 13

**Состав**

**противопаводковой комиссии, действующей на территории**

**муниципального образования городское поселение поселок**

**Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Фамилия, имя. Отчество гражданина | Занимаемая должность |
| 1. | Председатель комиссии | Грибалёва Ольга Леонидовна | Глава администрации городского поселения |
| 2. | Секретарь комиссии | Кудряшова Татьяна Романовна  | Главный специалист администрации городского поселения |
| 3. | Член комиссии | Чухнова Елена Валерьевна | директор МБОУ «Староторопская СОШ» ( по согласованию) |
| 4. | Член комиссии  | Николаев Сергей Валерьевич | Начальник отдельного поста пожарно-спасательной части № 30 (по согласованию) |
| 5. | Член комиссии | Гаврилова Оксана Николаевна | Фельдшер ОВОП ( по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации

 городского поселения поселок Старая Торопа

 от 17.02.2020 г. № 13

ПЛАН

**первоочередных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования городское поселение поселок**

**Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№№ п.п.*** | ***Наименование мероприятий*** | ***Ответственный*** | ***Срок исполнения*** | ***Примеч.*** |
| 1. | Обнародовать данное постановление на информационном стенде администрации городского поселения  | Комиссия | до 20.02.2020г. |  |
| 2. | Провести заседание противопаводковой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ поселения с приглашением руководителей организаций по вопросу организации проведения противопаводковых мероприятий | Глава администрации городского поселения | До 13.03.2019г. |  |
| 3. | Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с наводнением | Глава администрации городского поселения | до 15.03.2019г. |  |
| 4. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | Глава администрации городского поселения | до15.03.2019г. |  |
| 5. |  Предоставить в противопаводковую комиссию городского поселения план противопаводковых мероприятий |  Руководители предприятий | 15.03.2019 г. |  |
| 6. | При возникновении половодья осуществлять ежедневный контроль состояния территории городского поселения | Члены комиссии | В течении периода |  |
| 7. | Обеспечить своевременное оповещение населения и доклад в ЕДДС администрации Западнодвинского района о состоянии паводковой ситуации на территории городского поселения | Секретарь комиссии | В течении периода |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 городского поселения поселок Старая

Торопа от 17.02.2020 г. № 13

**Перечень сил и средств, привлекаемых для предупреждения**

**и ликвидации последствий весеннего половодья на территории муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации  | Полный почтовый адрес | ФИО руководителя, (код) телефон | Л/с, чел. | Привлекаемая техника, ед. | Итого  |
| Автомобильная  | Инженерная и специальная | Плавсредства  |
| бортовые | УРАЛы | самосвалы | УАЗы | тракторы | бульдозеры | экскаваторы | грейдеры | скреперы | автобусы | Ассенизационн. | специальная | плоты/лодки | катера | мотолодки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ООО ЛПХ «Сияние» | ул. Комсомольская, 2а | Воробьев В.А.т. 3-16-18 | 14 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 2. | ПЧ-69 (МЧС) | ул. 8 Марта, 3 | Николаев С.В.т. 3-13-01 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 6. | По городскому поселению пос. Старая Торопа |  |  | 29 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 |

Приложение 4

к постановлению администрации

 городского поселения поселок

Старая Торопа от 17.02.2020 г. № 13

**Зоны возможного потопления при половодье на территории муниципального образования городское поселение поселок**

**Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Административная единица (район, город, поселение и т.п.) | Река (участок от … до …) | Размеры зоны возможного затопления |
| Протяженность, км. | Ширина (средняя), км. | Площадь, кв. км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Городское поселение поселок Старая Торопа | Ручей:  ул. Тракторная, ул. Железнодорожная,ул. Пролетарская, ул. Заводская,ул. Калинина, Речная, Некрасова, Луговая, Горького, Школьная, пер. Пушкина, ул. Торопецкая | 2,7 | 0,3 | 0,81 |