Утверждено решением

Совета депутатов городского

поселения посёлок Старая Торопа

от 15.05.2013  г. № 10

(с учетом изменений,

внесенных решением от 01.07.2014г. №7,

от 21.04.2016г.№16)

.

Муниципальная программа

городского поселения посёлок Старая Торопа

Западнодвинского района Тверской области

«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на 2013-2017 годы»

2013 год

пос.Старая Торопа

Паспорт

муниципальной программы городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на 2013-2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | 15 мая 2013года |
| Государственный заказчик Программы | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области |
|  | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области |
| Цель Программы | Обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан, создание безопасных и благоприятных условий проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Постановление Правительства Тверской области от 14.05.2013 г. №167-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы» |
| Задачи Программы | 1. разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; 2. формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; 3. привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 4. переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предельно сжатые сроки; 5. ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года |
| Срок реализации Программы | 2013-2017 годы: 2013 год - I этап, срок реализации II квартал 2015 года; 2014 год - II этап, срок реализации II квартал 2016 года. |
| Объемы и источники Финансирования (по годам и в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета) | Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы составляет 51369,4 тыс. руб., из них средства Фонда-22 234,6 тыс.руб., средства областного бюджета- 25692,8 тыс.руб., средства бюджета городского поселения – 3 023,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 418,7 тыс. руб. в т.ч.: На 2013 год – 25 597,1 тыс. руб., из них: средства Фонда- 11020,8 тыс.руб., средства областного бюджета- 12 898,7 тыс.руб., средства бюджета городского поселения – 1 258,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 418,7 тыс. руб. На 2014 год – 25 772,3 тыс. руб., из них: средства Фонда- 11 213,8 тыс.руб., средства областного бюджета-12 794,1 тыс.руб., средства бюджета городского поселения – 1 764 ,4 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года, в городском поселении посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области на 100%. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | За период реализации Программы планируется снос 4 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, ликвидация 1 468,90 кв.м., переселение 60 граждан, в том числе: в I этап реализации Программы – снос 2 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, ликвидация 727,70 кв.м., переселение 29 человек; во II этап реализации Программы – снос 2 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, ликвидация 741,20 кв.м., переселение 31 человек; |
| Основные механизмы реализации Программы | - Долевое участие в строительстве многоквартирных домов в соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, и приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков для их предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирныых домов; - переселение граждан из аварийного жилого фонда в соответствии со статьями 32,86,89 Жилищного кодекса РФ |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Государственный заказчик Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежемесячный, квартальный и годовой мониторинги реализации Программы. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами.

Наличие аварийного жилищного фонда, объем аварийного жилищного фонда, ежегодный прирост количества граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными  являются одними из самых острых социальных проблем.

В городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области (далее по тексту – городское поселение поселок Старая Торопа) на начало 2013 года насчитывается 4 многоквартирных дома общей площадью 1,5  тыс. кв. м, которые до 1 января 2012 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основными причинами наличия  аварийного жилья в городском поселении посёлок Старая Торопа являются:

- естественное старение жилого фонда постройки до 1962 года;

- недостаток средств на текущий и капитальный ремонт.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний вид посёлка, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность посёлка. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Значимость проблемы и ограниченность бюджетных средств на эти цели определяет целесообразность использования программно-целевого метода для ее ускоренного решения.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемой в соответствии с Программой, будет способствовать снижению социальной напряженности в городском поселении посёлок Старая Торопа, улучшению демографической ситуации, развитию базы стройиндустрии, созданию новых рабочих мест.

Программа направлена на решение проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также на снижение социальной напряженности на территории городского поселения посёлок Старая Торопа.

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд) для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

2. Стратегические  цели и задачи Программы

Основной целью реализации Программы является обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан городского поселения посёлок Старая Торопа и создание безопасных условий для их проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

а) разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

б) формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

в) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда;

г) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предельно сжатые сроки;

д) ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года, на 100%.

3. Основные направления реализации Программы

1. Формирование нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

- анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- разработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

1) принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств областного бюджета и местного бюджета производится в соответствии со статьями  32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) соблюдение срока переселения из каждого многоквартирного дома, включенного в перечень, при этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования выполнившего условия статьи 14 Федерального закона, и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования;

3) В случае предоставления переселяемым гражданам жилого помещения по норме предоставления общая площадь, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств местного бюджета сверх обязательной доли софинансирования или  средств собственников жилых помещений.

4) В случае переселения нанимателей из коммунальной квартиры аварийного многоквартирного дома при расчете общей площади изымаемого жилого помещения учитывается доля в площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами переселения:

- строительство жилых домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи  49  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- предоставление органами местного самоуправления жилых помещений, приобретенных в выше названных домах у застройщиков;

- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется согласно действующему законодательству посредством:

а) предоставления жилых помещений по договору мены с собственниками жилых помещений;

б) предоставления жилых помещений по договору найма нанимателям жилых помещений;

в) заключения соглашения о выплате выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в аварийном жилищном фонде.

4.  Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы.

Для переселения в установленном жилищным законодательством порядке граждан, проживающих многоквартирных домах, включенных в Программу, необходимо 1468,90 кв. м. общей площади жилых помещений в том числе:

- для переселения граждан, являющихся собственниками  жилых помещений 1372,10 кв. м. общей площади жилых помещений, из них:

в I этап реализации Программы – 727,70 кв.м.

во II этап реализации Программы  – 644,40 кв.м.

- для переселения граждан, являющихся нанимателями жилых помещений  жилищного фонда городского поселения посёлок Старая Торопа Тверской области 96,80 кв.м. общей площади жилых помещений, из них:

в I этап реализации Программы – 0 кв.м.

во II этап реализации Программы  – 96,80 кв.м.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, приведен в Приложении 1 к  настоящей Программе.

5. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета и местных бюджетов с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства определяется исходя:

- из доли долевого финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области Российской Федерации, рассчитанной для каждого этапа отдельно:

в 2013 году – 51,22913946%

в 2014 году – 50,6268%;

- из минимальной доли долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования:

составляющей в 2013 -2015 годах – 5%;

- из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, рассчитываемой в соответствии с  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и составляющей:

в 2013 году - 34 600 рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 года № 554);

в 2014 году – 36430 рублей (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 27.02.2014года №67/пр);

- из размера возмещения за жилое помещение, определяемого в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса РФ.

Средства финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств областного бюджета и местного бюджета расходуются в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях настоящей Программы определяется как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется способами переселения, указанными в разделе 3 настоящей Программы и приложении №2 к Программе.

Общий объем долевого софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотренными Программой способами переселения в 2013-2017 г.г. составляет 50 449,9 тыс. рублей, в том числе:

- для предоставления жилых помещений переселяемым гражданам по договору социального найма – 3 526,4 тыс. рублей, из них:

в I этапе реализации Программы  – 0 тыс.руб.;

во II этапе реализации Программы – 3 526,4 тыс.руб.;

- для предоставления жилых помещений переселяемым гражданам по договорам мены – 46 923,5 тыс. рублей, из них:

в I этапе реализации Программы – 25 178,4 тыс.руб.;

во II этапе реализации Программы – 21 745,1 тыс.руб..

Объем финансирования для выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, - 500,8 тыс. руб., из них:

во II этапе реализации Программы – 500,8 тыс.руб.

Объем дополнительных источников финансирования составляет 418,7 тыс.руб., из них:

в I этапе реализации Программы – 418,7 тыс.руб.

При этом планируется ликвидировать 1468,90  кв. м общей площади аварийных жилых помещений, в том числе:

в I этапе реализации Программы – 727,70 кв.м.

во II этапе реализации Программы  – 741,20 кв.м.

6.  Сроки реализации Программы

Программа реализуется в  2013-2017 годах в 2 этапа:

2013 год - I этап, срок реализации II квартал 2015 года;

2014 год - II этап, срок реализации II квартал 2016 года

Целевыми индикаторами и показателями результативности программы является:

ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года, в городском поселении поселок Старая Торопа на 100,0%.

Ожидаемыми конечными результатами Программы в период реализации являются:

- снос 4 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, общей площадью жилых помещений (квартир) 1468,90 кв.м.,

- переселение 60 граждан,

в том числе:

в I этап реализации Программы – снос 2 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, ликвидация 727,70 кв.м., переселение 29 человек;

во II этап реализации Программы – снос 2 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года, ликвидация 741,20 кв.м., переселение 31 человек;

Приобретение жилых помещений  для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 1,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе:

в I этап реализации Программы – 0,7 тыс. кв. м;

во II этап реализации Программы  – 0,8 тыс. кв. м;

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в Приложении №3 к Программе.

7.  Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будет переселено 60 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения площадью 1,5 тыс. кв. м из аварийных многоквартирных домов площадью 1,5 тыс. кв.м.

Показатели оценки социально-экономической эффективности от реализации Программы представлены в таблице 1 (с нарастающим итогом).

Таблица 1

| Показатели выполнения Программы | Единица измере- ния | Планируемые показатели реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2013-2015 годы | В том числе |  |
|  |  |  | I этап реализации программы | II этап реализации программы |
| Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 60 | 29 | 31 |
| Доля жителей, переселенных в рамках выполнения Программы от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы (с нарастающим итогом) | % | 100 | 48,33 | 51,67 |
| Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | ед. | 4 | 2 | 2 |
| Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы (с нарастающим итогом) | % | 100 | 50 | 100 |
| Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах)отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации Программы | ед. | 32 | 16 | 16 |
|  | кв. м | 1468,90 | 727,70 | 741,20 |
| Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители, которых переселены в рамках выполнения программ, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом) | % | 100 | 49,54 | 50,46 |
| Доля израсходованных средств местного бюджета на долевое софинансирование мероприятий по выполнению Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

8. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

Исполнителем Программы является администрация городского поселения город посёлок Старая Торопа.

Управление реализацией мероприятий Программы осуществляется администрацией городского поселения посёлок Старая Торопа.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик-координатор Программы.

Система управления реализацией мероприятий Программы должна гарантировать достижение поставленных целей и эффективность проведения каждого из мероприятий.

Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер (таблица 2) по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, потребительские качества и уровень благоустройства которых не могут быть восстановлены или восстановление которых экономически нецелесообразно по причинам превышения затрат над стоимостью нового строительства.

Таблица 2

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адаптация законодательной и нормативной базы по предоставлению жилья гражданам ( в т.ч. собственникам квартир), переселяемых из аварийного жилищного фонда применительно к условиям муниципального района или городского округа Тверской области | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | II – III квартал 2013г. |
| 2. | Организационная и аналитическая работа по формированию перечня и очередности включения по годам многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2012 года, в Программу | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | II – III квартал 2013г. |
| 3. | Обоснование объема финансовых средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | II – III квартал 2013г. |
| 4. | Проведение разъяснительной работы, предоставление полной и достоверной информации собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах для принятия решения об участии в Программе по переселению граждан | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | В течение реализации программы |
| 5. | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о готовности участвовать в Программе | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | Iэтап – III квартал 2013г.; II этап – II квартал 2014г. |
| 6. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | I этап – III квартал 2013 года; II этап – III квартал 2014 года; |
| 7. | Подписание актов приема-сдачи жилых помещений во вновь построенных многоквартирных домах | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | I этап – III квартал 2014 года; II этап – III квартал 2015 года |
| 8. | Регистрация жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | I этап – IV квартал 2014 года; II этап – IV квартал 2015 года |
| 9. | Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | I этап – IV квартал 2014 года; II этап – IV квартал 2015 года |
| 10. | Выплата собственникам жилых помещений выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | II этап – II квартал 2016 года |
| 11. | Cнос аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | I этап – II квартал 2015 года; II этап – II квартал 2016 года; |
| 12. | Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки и их предоставление с предварительным согласованием мест размещения согласно генеральному плану муниципального района Тверской области | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | I этап – II квартал 2015 года; II этап – II квартал 2016 года; |
| 13. | Мониторинг реализации Программы | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | В течение реализации программы |
| 14. | Освещение в средствах массовой информации хода реализации Программы | Администрация городского поселения посёлок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | В течение реализации программы |

Мероприятия по реализации Программы предусматривают следующее:

1) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, строительство которых отвечает следующим требованиям:

- жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

- многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной ли более блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

Жилые помещения, построенные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2) установка очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий, оформление соглашений с организацией-застройщиком на выделение жилых помещений во вновь строящихся домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

3) информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте администрации Западнодвинского района.

4) предоставление гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, жилых помещений, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещением, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89  Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае предоставления переселяемым гражданам жилого помещения, площадь которого превышает площадь отселяемого жилого помещения, превышающая площадь оплачивается за счет средств собственников.

- изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) в порядке, предусмотренном частями 1  - 9 статьи 32, частями 2 и 3 статьи 88 и статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

9.  Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

Исполнитель Программы представляет заказчику Программы ежемесячные отчеты    в срок  до 5 числа месяца, следующего за отчетным, ежегодные отчеты - в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.